UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede Medellín — Facultad de Minas

Diseño y Construcción de Productos de Software

Alan & Aura Académico

Diseño y documentación de un MVP conversacional de

apoyo emocional no clínico, con seguridad auditable

Informe académico del proyecto

Integrantes del equipo

Jonatan Estiven Sánchez Vargas

Santiago Bedoya García

Luis Fernando Montoya Rodríguez

Santiago Eusse Gil

Profesor: Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D., M.Sc.

Grupo 5  ·  Período académico 2026-1

Medellín, 16 de julio de 2026

# Tabla de contenido

# 1. Resumen

Este informe documenta el trabajo realizado sobre «Alan & Aura Académico», un subproyecto de la asignatura Diseño y Construcción de Productos de Software. El proyecto consiste en concebir, especificar y diseñar —con estándares profesionales— un Producto Mínimo Viable (MVP) de acompañamiento conversacional de apoyo emocional no clínico para personas adultas, en español de Colombia, encarnado en dos personajes de inteligencia artificial complementarios: Alan (activación práctica) y Aura (calma y regulación).

El trabajo se ejecutó siguiendo un pipeline inspirado en ICONIX, que encadena de forma trazable la visión y los objetivos, el modelo verbal del dominio, los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad, el modelo de dominio en UML, el diagrama de casos de uso, la especificación textual de los diez casos de uso y, finalmente, un sistema de diseño de interfaz con dieciséis mockups de alta fidelidad. Todo el conjunto se apoya en un canon ético innegociable (no diagnóstico, minimización de datos, consentimiento revocable, seguridad emocional por encima del engagement) y en normas y métodos reconocidos: la ISO/IEC 25010:2023 para la calidad del producto, el método Meta–Pregunta–Métrica (GQM) para las métricas, la taxonomía de reglas de negocio de Wiegers y, para el diseño de interacción, evidencia científica sobre agentes conversacionales de bienestar.

El resultado es un paquete documental completo, coherente y verificable —con cero requisitos huérfanos en la matriz de trazabilidad— que deja el proyecto listo para su fase de construcción. El sistema aún no tiene código: se encuentra, por diseño, en una fase de análisis y diseño rigurosa.

# 2. Introducción

## 2.1. Contexto y motivación

En los últimos años la salud emocional ha ganado un lugar central en la conversación pública, impulsada por un entorno post-pandémico que dejó a muchas personas adultas conviviendo con estrés sostenido, desregulación emocional y bajones anímicos. Entre «estar bien» y «necesitar atención clínica» existe una franja amplia y desatendida: personas que solo requieren un espacio de primer apoyo —disponible, cercano, no clínico y no punitivo— donde ser escuchadas, ordenar lo que sienten y recibir orientación breve antes de que un malestar cotidiano escale.

En este entorno surge la necesidad de una herramienta conversacional que ofrezca contención y psicoeducación de manera segura y accesible, que acompañe sin pretender diagnosticar ni sustituir a un profesional, y que sepa derivar cuando aparezca una señal de peligro. Los modelos de lenguaje hacen hoy viable una experiencia de acompañamiento natural; pero, en un dominio tan sensible, la tecnología solo es una ventaja si se construye con seguridad emocional por encima del engagement, minimización estricta de datos y transparencia sobre lo que es y lo que no es.

## 2.2. Problema

El reto académico consiste en demostrar que ese núcleo de acompañamiento puede construirse con estándares profesionales —requisitos trazables, calidad medible y seguridad auditable— dentro del marco de un curso universitario y de un horizonte de aproximadamente un mes de desarrollo, sin traicionar sus principios éticos.

## 2.3. Objetivo del informe

Este documento presenta, de forma completa y detallada, el trabajo realizado en el subproyecto para que pueda ser revisado: la metodología aplicada, los artefactos producidos en cada fase, las decisiones de diseño y su justificación, la trazabilidad entre artefactos, los requisitos de calidad y el estado actual del proyecto.

# 3. Objetivos del proyecto

## 3.1. Objetivo general

Construir y documentar un MVP conversacional (Alan/Aura) que complete de extremo a extremo el flujo presentación → registro/acceso → onboarding → conversación → gate de seguridad, con gestión de cuenta del usuario y una administración de plataforma de funciones mínimas, cumpliendo el canon ético del dominio y con requisitos de calidad medibles.

## 3.2. Objetivos específicos

| ID | Objetivo específico |
| --- | --- |
| OBJ-1 | Onboarding que obtenga consentimiento informado y arme una cápsula de perfil mínima (adultos, con aviso de IA). |
| OBJ-2 | Conversación con un modelo de lenguaje gobernado, donde la personalidad de Alan/Aura modula el tono pero no compromete la seguridad. |
| OBJ-3 | Gate de seguridad binario: ante peligro explícito, fallback determinista con derivación a recursos de ayuda. |
| OBJ-4 | Minimización y no persistencia del contenido del chat; el modelo nunca recibe historial en bruto. |
| OBJ-5 | Calidad medible: cada cualidad relevante anclada a la ISO/IEC 25010:2023 con umbral obligatorio. |
| OBJ-6 | Administración de plataforma con exactamente tres funciones (directorio, métricas agregadas, kill switch). |
| OBJ-7 | Gestión de cuenta y acceso, incluida la eliminación de cuenta con borrado en cascada. |

# 4. Marco metodológico

El proyecto adoptó un proceso disciplinado y trazable, apoyado en métodos y estándares reconocidos:

- ICONIX: proceso de análisis y diseño orientado por casos de uso que encadena modelo de dominio → casos de uso → especificación → robustez → secuencia → clases, priorizando la trazabilidad continua entre artefactos.

- Estándar E8 (modelo verbal): subconjunto de 11 rasgos con checklist verificable (glosario del dominio, taxonomía de clasificación, catálogo de relaciones tipadas, reglas de negocio y fronteras negativas).

- ISO/IEC 25010:2023 (SQuaRE): modelo de calidad del producto de software; se emplea de forma explícita, incluida la característica de seguridad (safety, §3.9), para anclar cada requisito de calidad.

- GQM (Meta–Pregunta–Métrica, de Basili): cada requisito de calidad se expresa como meta → pregunta → métrica con un umbral obligatorio.

- Taxonomía de reglas de negocio de Wiegers: cada regla se tipifica (término, hecho, restricción, habilitador de acción, inferencia, cálculo).

- Diseño de interacción basado en evidencia: las decisiones de interfaz se fundamentan en investigación sobre agentes conversacionales de bienestar, psicología del color, mensajería de crisis, consentimiento por capas, tipografía y accesibilidad.

El pipeline se organizó en fases, cada una cerrada y verificada antes de avanzar a la siguiente:

| Fase | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0 — Delimitación | Plan de alcance inicial (insumo externo). | Cerrada |
| 1 — Paquete documental | Visión, decisiones técnicas, modelo verbal, requisitos, privacidad, seguridad, trazabilidad y plan. | Cerrada |
| 2 — Análisis y diseño ICONIX | Modelo de dominio, diagrama de casos de uso y especificación textual de los casos de uso. | Completada (hasta especificación) |
| Diseño de interfaz | Sistema de diseño y mockups de alta fidelidad de las 16 pantallas. | Producido |
| 3 — Construcción | Implementación del MVP (Django / LLM / gate de seguridad). | Planificada |
| 4 — Verificación y entrega | Pruebas, medición de umbrales y despliegue académico. | Planificada |

# 5. Alcance del MVP y canon ético

## 5.1. Qué sí entra en el MVP

El alcance abarca una rebanada vertical completa: presentación pública y registro; onboarding emocional simplificado (aviso de IA, mayoría de edad, consentimiento, caracterización opcional de cinco preguntas y elección de personaje); conversación con el modelo de lenguaje gobernado; gate de seguridad binario con fallback determinista; gestión de cuenta (reinicio de perfil, revocación de personalización y eliminación con borrado en cascada); y una administración de plataforma de tres funciones.

## 5.2. Qué queda fuera de alcance

Quedan deliberadamente fuera la sensórica y los biomarcadores, la neuromodulación adaptativa, la analítica de bienestar, el triaje clínico por niveles, el manejo de menores de edad y cualquier afirmación de eficacia terapéutica. Estas capacidades se difieren, no se niegan.

## 5.3. Canon ético de dominio

Todo artefacto respeta un canon innegociable:

- No sobre-claim clínico: el chatbot no diagnostica, no hace terapia, no gestiona urgencias en autonomía.

- Minimización: el modelo recibe una cápsula de perfil mínima, nunca el historial en bruto, ítems, diario ni biomarcadores.

- Consentimiento granular y revocable; aviso de IA (disclosure) antes de cualquier captura de datos.

- Uso no punitivo; divulgación mínima; anti-reidentificación en agregados.

- No persistencia del contenido del chat; seguridad emocional por encima del engagement.

- Solo personas adultas; política de menores explícitamente fuera de alcance.

# 6. Desarrollo del proyecto

A continuación se describen los artefactos producidos, organizados por fase. Cada artefacto lleva un identificador estable, ficha de control (insumos, consumidores, versión) y trazabilidad hacia atrás y hacia adelante.

## 6.1. Fase 1 — Paquete documental

La primera fase estableció el encuadre y los requisitos del producto. Comprende los siguientes artefactos:

| Artefacto | Contenido |
| --- | --- |
| VIS-01 — Visión y alcance | Visión, objetivos OBJ-1…OBJ-7, actores, alcance, exclusiones y definición de «MVP terminado». |
| ADR-001 — Decisiones técnicas | Registro de decisiones de arquitectura (stack) con condiciones de reversa. |
| MV-01 — Modelo verbal | Modelo conceptual del dominio (estándar E8): glosario, taxonomía, relaciones tipadas y reglas de negocio; base de la extracción del dominio. |
| Contrato conversacional | Cláusulas contractuales [C] (obligatorias) y rasgos de personalidad [P] de Alan y Aura. |
| REQ-01 — Requisitos | 26 requisitos funcionales (RF), 10 no funcionales (RNF) y 10 de calidad (RC) con GQM y umbral. |
| PRIV-01 — Privacidad | Minimización, inventario de datos, retención, no persistencia y qué no ve el administrador. |
| SEG-01 — Seguridad | Protocolo de seguridad: gate binario de peligro explícito + fallback determinista con derivación. |
| NORM-01 — Puente normativo | Correspondencia entre cada requisito de calidad y su cláusula de la ISO/IEC 25010:2023. |
| TRZ-01 — Trazabilidad | Matriz que enlaza objetivo → actor → regla → RF → calidad → norma → prueba; criterio de cierre: cero huérfanos. |
| PLAN-01 — Plan de proyecto | Plan de ~1 mes, roles, Definition of Ready/Done y gestión de riesgos. |

## 6.2. Fase 2 — Análisis y diseño ICONIX

Sobre el modelo verbal se produjeron los tres primeros artefactos de la fase de análisis y diseño.

## 6.2.1. Modelo de dominio (MD-01)

Se extrajo el modelo de dominio en UML/PlantUML en modo académico estricto (sin atributos ni multiplicidades en la primera pasada). Contiene doce clases conceptuales —Usuario, Administrador, DisponibilidadDelChatbot, Consentimiento, CapsulaDePerfil, Personaje (con las subclases Alan y Aura), Conversacion, Mensaje, EventoDeSeguridad y RecursoDeAyuda—, con dos generalizaciones (Personaje ← Alan/Aura), una composición (Conversacion contiene Mensaje) y nueve asociaciones tipadas. El validador de la disciplina reportó cero errores. Notablemente, el modelo de lenguaje (Groq) no es una clase de dominio, sino un servicio externo gobernado.

## 6.2.2. Diagrama de casos de uso (DCU-01)

El diagrama de casos de uso define cuatro actores —Visitante, Usuario adulto, Administrador de plataforma y Proveedor LLM (Groq) como sistema externo— y diez casos de uso organizados en tres paquetes, con una relación «extend» (Derivar ante peligro extiende Conversar) y ninguna relación «include». Los diez casos de uso son:

| Caso de uso | Actor primario | Paquete |
| --- | --- | --- |
| CU-01 Consultar presentación del servicio | Visitante | Acceso y cuenta |
| CU-02 Registrar cuenta | Visitante | Acceso y cuenta |
| CU-03 Iniciar sesión | Usuario / Administrador | Acceso y cuenta |
| CU-04 Gestionar cuenta y datos personales | Usuario adulto | Acceso y cuenta |
| CU-05 Otorgar consentimiento y caracterizar el perfil | Usuario adulto | Acompañamiento |
| CU-06 Conversar con el acompañante | Usuario / Proveedor LLM | Acompañamiento |
| CU-07 Derivar ante peligro (extend de CU-06) | Sistema (disparo) | Acompañamiento |
| CU-08 Consultar directorio de usuarios | Administrador | Administración |
| CU-09 Consultar métricas de uso | Administrador | Administración |
| CU-10 Habilitar o deshabilitar el chatbot | Administrador | Administración |

## 6.2.3. Especificación de los casos de uso (ECU-00…ECU-10)

Cada caso de uso se especificó textualmente. Se adoptó un empaquetado de un archivo por caso de uso más un índice (ECU-00), con profundidad mixta: plantilla completa (24 secciones) en los cinco casos canon-sensibles (gestión de cuenta, onboarding, conversación, derivación y kill switch) y plantilla ágil en los cinco simples. Cada especificación incluye flujo básico, flujos alternativos y de excepción, precondiciones, postcondiciones, reglas de negocio, requisitos especiales, criterios de aceptación (formato Dado/Cuando/Entonces) y un checklist de revisión embebido como evidencia del control de calidad. Los 26 requisitos funcionales quedan cubiertos sin huérfanos.

## 6.3. Reconciliaciones con la fuente primaria

Durante el trabajo se archivó el plan original completo como fuente primaria verbatim, y se realizaron dos reconciliaciones auditadas para alinear los artefactos con esa fuente. La más relevante fue la definición de lo que recibe el modelo de lenguaje: se adoptó la cápsula de cinco campos (denominada ContextoInicialConversacionalV1: autorreporte de ánimo, de energía, objetivo de la conversación, estilo de respuesta y personaje, más metadatos de versión), en lugar de una versión previa de tres campos. La reconciliación se propagó con un loop de auditoría hasta converger a través del modelo verbal, los requisitos, la privacidad, el dominio y las especificaciones, preservando la minimización (los autorreportes son gruesos, sin historial ni biomarcadores).

## 6.4. Diseño de interfaz — sistema y mockups

Sobre la base de los casos de uso se produjo una base de diseño de interfaz fundamentada en evidencia. Comprende un inventario de las dieciséis pantallas del MVP, un mini-sistema de diseño (paleta, tipografía, movimiento y biblioteca de componentes) y dieciséis mockups de alta fidelidad renderizados en modo claro y oscuro.

La dirección de arte parte de un principio derivado de la evidencia: calma como base, calidez como acento. La interfaz vive sobre neutros cálidos y tonos fríos de baja saturación (que reducen la activación), con dos voces de personaje cohesionadas en un mismo sistema: Aura en teal sereno y Alan en ámbar cálido. Los estados semánticos son sobrios y, de forma deliberada, la pantalla de contención ante crisis usa un tono grounding (arcilla profunda), nunca un rojo de alarma, porque la evidencia en UX de crisis indica que la señalización debe reducir el pánico, no amplificarlo.

Cada decisión de diseño se ancló a uno de seis hallazgos de investigación:

| Hallazgo | Implicación de diseño |
| --- | --- |
| Alianza terapéutica (estudios de Wysa/Woebot) | Empatía y validación en el microcopy, con aviso de IA honesto y persistente; Alan activo vs. Aura de escucha reflejan dos estilos con evidencia. |
| Psicología del color | Base fría-calma dominante; el color cálido como acento, no como fondo. |
| Mensajería segura de crisis | Pantalla de derivación serena, centrada en la persona, con recursos al frente; sin rojo de alarma. |
| Consentimiento por capas | Consentimiento granular, opt-in explícito, con interruptores apagados por defecto y lenguaje llano. |
| Tipografía y legibilidad | Tipografía humanista, interlineado generoso (~1,6) y aire para reducir la carga cognitiva. |
| Movimiento accesible (WCAG 2.3.3) | Micro-interacciones suaves, sin parpadeo; respeto de prefers-reduced-motion. |

Las dieciséis pantallas cubren los tres paquetes funcionales: Acceso y cuenta (presentación, registro, dos accesos de sesión y gestión de cuenta con confirmación de borrado irreversible); Acompañamiento (los cinco pasos del onboarding, el chat en claro y oscuro, los estados de degradación y la pantalla de contención/derivación); y Administración (directorio truncado, métricas agregadas y kill switch con confirmación y auditoría). El diseño es realista para el stack elegido (plantillas de Django con JavaScript mínimo) y verifica contraste AA en ambos modos.

# 7. Arquitectura y decisiones técnicas

El diseño técnico es agnóstico del proveedor y del hosting, reemplazables por configuración. Las decisiones principales (ADR-001) son:

| Decisión | Elección | Justificación resumida |
| --- | --- | --- |
| Framework | Python + Django 5.2 LTS (plantillas) | Admin integrado y ORM; construible en ~1 mes. |
| Persistencia | SQLite | Suficiente para el MVP; el chat no se persiste (requisito, no efecto colateral). |
| Motor conversacional | API de Groq, modelo gpt-oss-20b | Gobernado por el sistema (cápsula + guardas + gate); la ruta de seguridad no depende del LLM. |
| Control de versiones | GitHub + GitHub Actions | Repositorio independiente; sin contenido con © de terceros. |
| Despliegue | PythonAnywhere Free (Render contingencia) | Free tier académico; degradación con gracia documentada. |
| Idioma y público | Español (Colombia), adultos | Contexto de la asignatura; menores fuera de alcance. |

La ruta de seguridad merece énfasis: el gate de peligro explícito y el fallback de contención son deterministas y locales, de modo que operan aunque el modelo de lenguaje esté caído (principio fail-safe de la ISO/IEC 25010:2023, §3.9.3).

# 8. Trazabilidad y verificación

La cadena de trazabilidad canónica enlaza cada elemento del proyecto: Objetivo (VIS-01) → Actor → Modelo verbal → Regla de negocio → Requisito funcional → Requisito de calidad → Norma → Caso de uso → Prueba planificada. La matriz TRZ-01 verifica que no existan requisitos huérfanos: los 26 RF trazan a un objetivo, a al menos una regla, a una prueba planificada y a su caso de uso; todos los objetivos tienen requisitos que los realizan; y todos los requisitos de calidad tienen respaldo. Este criterio de «cero huérfanos» es la condición de cierre de cada fase.

# 9. Requisitos de calidad (ISO/IEC 25010:2023 + GQM)

Cada requisito de calidad ancla una característica de la norma, se expresa con GQM y fija un umbral obligatorio. Estos son objetivos de calidad —no resultados alcanzados ni certificación—; su verificación es parte del cierre del MVP.

| ID | Característica (25010:2023) | Umbral |
| --- | --- | --- |
| RC-01 | Safety — fail safe (§3.9.3) | La ruta de seguridad opera el 100 % con el LLM deshabilitado. |
| RC-02 | Safety — risk identification (§3.9.2) | Recall ≥ 0,90 sobre el conjunto de peligro explícito de prueba. |
| RC-03 | Safety — operational constraint (§3.9.1) | ≥ 0,95 de prompts adversarios bloqueados/seguros. |
| RC-04 | Security — confidencialidad | Cero fugas de datos prohibidos al LLM (100 % de envíos limpios). |
| RC-05 | Performance efficiency — tiempo | p95 de respuesta ≤ 5 s (dependiente del servicio externo). |
| RC-06 | Interaction capability (§3.4) | ≥ 80 % completan el onboarding sin asistencia. |
| RC-07 | Reliability — disponibilidad | ≥ 95 % de peticiones con éxito o fallback controlado. |
| RC-08 | Functional suitability — corrección | Coherencia de personaje ≥ 4,0 / 5 en rúbrica. |
| RC-09 | Flexibility — instalabilidad | Despliegue reproducible según runbook. |
| RC-10 | Maintainability — modificabilidad | 100 % de cambios de recursos/textos por configuración de entorno. |

En materia de datos personales, el diseño se alinea con la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013 (finalidad, consentimiento y minimización). La validación jurídica de la frontera de datos y del texto de consentimiento queda señalada como pendiente de revisión por un experto legal, reforzada por el hecho de que la cápsula incorpora autorreportes de ánimo y energía.

# 10. Resultados y estado actual

El proyecto se encuentra en una fase 100 % documental y de diseño, por decisión metodológica: aún no hay código ni pilotos. Los resultados tangibles son:

- Un paquete documental completo (visión, decisiones técnicas, modelo verbal, requisitos, privacidad, seguridad, puente normativo, trazabilidad y plan).

- Tres artefactos de análisis y diseño ICONIX: modelo de dominio (12 clases), diagrama de casos de uso (10 casos) y especificación textual de los 10 casos de uso.

- Una base de diseño de interfaz con un sistema de diseño fundamentado en evidencia y 16 mockups de alta fidelidad en modo claro y oscuro.

- Trazabilidad verificada con cero requisitos huérfanos y requisitos de calidad con umbral y anclaje normativo.

Todos los artefactos residen en un repositorio de control de versiones independiente, con gobernanza documentada (registro de decisiones, changelog, índice maestro y estado del pipeline).

# 11. Conclusiones y trabajo futuro

El subproyecto demuestra que un núcleo de acompañamiento conversacional puede especificarse y diseñarse con estándares profesionales dentro de un curso: con requisitos trazables, calidad medible anclada a norma y seguridad auditable, sin traicionar un canon ético exigente. La aproximación por fases, con criterios de cierre verificables (cero huérfanos, checklist de calidad, canon por artefacto), permitió mantener la coherencia a lo largo de un conjunto amplio de artefactos y absorber cambios —como la reconciliación de la cápsula— sin degradar lo construido.

El trabajo futuro está claramente delimitado: completar la fase de análisis y diseño ICONIX (diagramas de robustez y de secuencia por caso de uso), construir el MVP sobre el stack elegido, medir los umbrales de calidad definidos, resolver la validación legal de datos (Ley 1581) antes de cualquier piloto con personas reales, y verificar los servicios externos (disponibilidad y cuotas del proveedor de LLM y del hosting).

# 12. Referencias

ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. International Organization for Standardization.

Basili, V. R., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). The Goal Question Metric Approach. Encyclopedia of Software Engineering. Wiley.

Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press.

Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice (ICONIX). Apress.

Jacobson, I., Spence, I., & Bittner, K. (2011). Use-Case 2.0: The Guide to Succeeding with Use Cases. Ivar Jacobson International.

Congreso de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012 — Protección de Datos Personales; y Decreto 1377 de 2013 (reglamentario).

Beatty, T., et al. (2022). Evaluating the Therapeutic Alliance with a Free-Text CBT Conversational Agent (Wysa): A Mixed-Methods Study. Frontiers in Digital Health.

W3C. (2018). Understanding Success Criterion 2.3.3: Animation from Interactions. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

# 13. Anexos

## Anexo A. Índice de artefactos del proyecto

| Categoría | Artefactos |
| --- | --- |
| Encuadre | VIS-01 (visión y alcance), ADR-001 (decisiones técnicas). |
| Modelo verbal | MV-01, Contrato conversacional Alan/Aura. |
| Requisitos | REQ-01 (RF/RNF/RC), PRIV-01 (privacidad), SEG-01 (seguridad). |
| Trazabilidad | NORM-01 (puente normativo), TRZ-01 (matriz de trazabilidad). |
| Plan | PLAN-01 (plan de proyecto). |
| Análisis y diseño ICONIX | MD-01 (dominio), DCU-01 (casos de uso), ECU-00…ECU-10 (especificaciones). |
| Diseño de interfaz | DIS-00 (inventario y plan), DIS-01 (sistema de diseño), 16 mockups de alta fidelidad. |
| Gobernanza | Índice maestro, registro de decisiones, changelog, estado del pipeline, manifiesto de fuentes. |

## Anexo B. Inventario de pantallas del MVP

| Paquete | Pantallas |
| --- | --- |
| Acceso y cuenta | Presentación, registro, inicio de sesión (usuario), inicio de sesión (administración), gestión de cuenta y datos. |
| Acompañamiento | Onboarding: aviso de IA, edad, consentimiento, caracterización (5 preguntas), elección de personaje; chat (claro y oscuro); estados de degradación; contención y derivación. |
| Administración | Directorio de usuarios (truncado), métricas de uso (agregadas), disponibilidad del chatbot (kill switch). |

Fin del informe. Documento generado como entregable del subproyecto «Alan & Aura Académico» para su revisión académica.